1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 강원도 신재생 에너지 발전 및 현황 분석

- 부제: 강원도 RE100 및 그린 뉴딜 정책 기반 신재생 에너지 산업 분석

- 팀원: 천예리, 김정현

본 프로젝트는 강원도가 국가 차원의 RE100 사업 및 한국판 뉴딜 정책(스마트 그린도시 사업)의 핵심 대상 지역으로 선정된 배경을 바탕으로, 강원도 신재생 에너지 발전 현황과 향후 발전 가능성을 데이터 기반으로 분석하는 것을 목적으로 한다.

2. 프로젝트 추진 배경 및 필요성

- 정부의 탄소중립 정책 및 RE100 확산에 따른 산업 구조 변화

- 2020년 한국판 뉴딜 정책 중 ‘스마트 그린도시’ 사업에 강원도 내 여러 지자체가 선정

- 풍력·태양광·수력 등 신재생 에너지 자원이 풍부한 지역적 특성

- 향후 RE100 산업 유치를 위한 최적 입지로서 강원도의 경쟁력 검증 필요

이를 통해 정책적·산업적 의사결정에 활용 가능한 기초 데이터 분석 결과를 도출하고자 한다.

3. 분석 목표

- 강원도 신재생 에너지 발전 현황을 정량적으로 파악

- 외부 요인(기후, 지리, 정책 등)에 따른 발전량 차이 분석

- RE100 산업 관점에서 강원도가 최적지로 평가되는 이유 도출

- 2025년까지 시행된 강원도 그린 뉴딜(스마트 그린도시 사업) 발전 현황 분석

- 향후 강원지역 신재생 에너지 발전 전망 예측

4. 분석 질문(Research Questions)

- 외부 요인에 따라 신재생 에너지 발전량은 어떻게 달라지는가?

- RE100 산업 유치 측면에서 강원도가 가지는 구조적·환경적 강점은 무엇인가?

- 2025년까지 추진된 강원도 그린 뉴딜 정책은 실제 발전량 및 인프라 확충에 어떤 영향을 미쳤는가?

5. 데이터 수집 및 활용 계획

5.1 데이터 수집 대상

- 강원도 신재생 에너지 발전량(연도별, 에너지원별)

- 태양광·풍력·수력 관련 기상 데이터(일사량, 풍속 등)

- 스마트 그린도시 사업 관련 정책 자료 및 예산 집행 현황

- 전국 단위 신재생 에너지 데이터(비교 분석용)

5.2 데이터 수집 방법

- 공공데이터 포털 및 정부·지자체 공개 자료 활용

- 웹 크롤링(Selenium, BeautifulSoup)을 통한 보조 데이터 수집

- CSV, Excel 등 정형 데이터 전처리 및 통합

6. 기술 스택

- 언어 및 환경: Python 3.14

- 데이터 처리: NumPy, Pandas

- 시각화: Matplotlib, Seaborn

- 지도 시각화: Folium

- 웹 크롤링: Selenium, BeautifulSoup

- 형상 관리: GitHub (v2.51.2)

7. 분석 방법론

- 기술 통계 기반 현황 분석

- 시계열 분석을 통한 발전량 변화 추이 파악

- 지역별·에너지원별 비교 분석

- 지도 기반 시각화를 통한 공간적 특성 분석

- 단순 회귀 또는 추세 기반 향후 발전 전망 예측

8. 주요 기능 및 산출물

- 강원도 신재생 에너지 발전 현황 대시보드형 시각화

- 외부 요인에 따른 발전량 비교 그래프

- RE100 산업 입지 경쟁력 분석 결과

- 강원지역 향후 신재생 에너지 발전 전망 예측 결과

- 데이터 분석 보고서 및 발표 자료

9. 해결 과제 및 고려 사항

- 주민 참여 및 수용성 확보의 중요성 분석

- 통합형 에너지 전략 및 기술 개발 필요성 도출

- 재정 지원 및 신재생 에너지 산업 육성 방안 검토

10. 프로젝트 일정(마일스톤)

| 마일스톤 | 일정 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 주제 선정 및 계획서 작성 | 2025.12.15 ~ 12.17 | 프로젝트 주제 확정, 분석 범위 정의, 계획서 작성 |
| 데이터 리서치 | 2025.12.17 ~ 12.24 | 공공데이터 및 정책 자료 수집, 데이터 전처리 시작 |
| 데이터 분석 코드 작성 | 2025.12.24 ~ 2026.01.07 | 분석 로직 구현, 시각화 및 지도 기반 분석 |
| 보고 전 점검 및 최적화 | 2026.01.07 ~ 01.12 | 결과 검증, 코드 리팩토링 및 문서 정리 |
| 프로젝트 보고 | 2026.01.13 | 최종 결과 발표 및 산출물 제출 |

11. Git 커밋 규칙(Commit Convention)

본 프로젝트는 협업 및 변경 이력 관리를 위해 Conventional Commit 규칙을 따른다.

| 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| feat | 새로운 기능 추가 | feat: 강원도 발전량 시계열 분석 추가 |
| fix | 버그 수정 | fix: 연도별 발전량 집계 오류 수정 |
| docs | 문서 수정(README, 보고서 등) | docs: 프로젝트 계획서 마일스톤 표 추가 |
| style | 코드 포맷 수정(로직 변경 없음) | style: PEP8 기준 코드 정렬 |
| refactor | 코드 리팩토링(기능 변화 없음) | refactor: 데이터 전처리 함수 구조 개선 |
| test | 테스트 코드 추가/수정 | test: 발전량 예측 로직 테스트 추가 |
| chore | 빌드, 설정, 기타 작업 | chore: 라이브러리 버전 업데이트 |

- 커밋 메시지는 타입: 변경 내용 요약 형식을 따른다.

- 하나의 커밋에는 하나의 목적만 포함하는 것을 원칙으로 한다.

- 주요 분석 단계 완료 시 마일스톤 단위로 커밋을 구분한다.

12. 기대 효과

- 강원도 신재생 에너지 산업의 현황과 성장 가능성에 대한 데이터 기반 인사이트 제공

- RE100 산업 유치를 위한 정책 및 전략 수립 참고 자료 활용

- 데이터 분석 및 시각화 역량 강화

본 계획서는 프로젝트 진행 상황에 따라 일부 내용이 조정될 수 있음